핸디소프트  |  RFP 입찰 자동화 시스템

RFP 입찰 자동화 시스템

개발 현황 인수인계 문서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-06-04 |
| PM | 임석용 |
| 저장소 | github.com/LIMSUKYONG/rfp-portal |
| 배포 | 미설정 (추후 Vercel 연결 예정) |
| Supabase | https://xdoqrmmcwnvhyblvbqqc.supabase.co |

# 1. 오늘 작업 완료 내용 (2026-06-04)

## 1.1 인증 흐름 통일 (철수)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 커밋 | [철수] fix: 인증 흐름 통일 (getCurrentTenantId) |
| 핵심 변경 | src/lib/auth/session.ts 신규 생성 — 전체 API에서 이 함수 하나만 사용 |
| 효과 | tenant_id가 00000000... 으로 저장되던 버그 해결. 프로젝트 목록/대시보드 정상 조회 |

## 1.2 서류 체크리스트 DB 마이그레이션 (봉구)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 커밋 | [봉구] feat: 서류 체크리스트 DB 마이그레이션 |
| 완료 | rfp_documents.doc_category = form(24건) / proof(12건) 채움 |
| 완료 | rfp_documents.parent_document_id 컬럼 추가 (Supabase SQL Editor에서 직접 실행) |
| 완료 | rfp_qualification_checks.check_result NULL 없음 확인 |
| 미완료 | 서식-증빙 parent_document_id 연결 — 유사도 매칭 실패, 독립 서류 12건으로 분리된 상태 |

## 1.3 SCR-102 적격심사 + SCR-201 서류 체크리스트 화면 구현 (뽀동이 구현 + 철수 검증)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 커밋 | [철수] fix: SCR-102/201 JSON 오류 수정 + 초대 테스트 회귀 수정 |
| SCR-102 | 적합/해당없음/확인중 버튼, 유형 뱃지, 조건 접기/펼치기, 완료 배너 구현 |
| SCR-201 | 서식/증빙 계층 구조, 뱃지, 검증상태 5단계, 파일 업로드, 완성률 구현 |
| 공통 헬퍼 | src/lib/api/http.ts — readJsonSafe() 추가 (빈 body 방어) |
| 테스트 | 전체 E2E 191 passed / 0 failed |

## 1.4 설계 문서 업데이트 (v1.4)

| 문서 | 버전 | 주요 변경 |
| --- | --- | --- |
| 기획안 | v1.4 | 정정공고 관리 / 직인·서식 AI 검증 / 컨소시엄·하도급 자동 대조 |
| 요구사항정의서 | v1.4 | FR-AMD-001~006 / FR-DOC-020~025 / FR-PART-010~015 추가 |
| DB 설계서 | v1.1 | rfp_amendments 신규 테이블 / rfp_documents 컬럼 5개 추가 / JSON 스키마 강화 |
| 기능명세서 | v1.4 | FS-AMD-001 / FS-DOC-003 / FS-PART-002 처리 절차 정의 |

# 2. 집에서 이어서 할 작업 (우선순위 순)

## 2.1 [P1] SCR-201 서류 체크리스트 — 수정 필요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문제 1 | 서식 번호 정렬 오류 — 문자열 정렬로 1, 10, 11, 12... 순서. 숫자 정렬로 수정 필요 |
| 문제 2 | 서식-증빙 연결 안 됨 — 증빙 12건이 전부 독립 서류로 분리. 수동 연결 UI 또는 Supabase에서 직접 연결 필요 |
| 담당 | 철수 (검증/수정 담당) |

## 2.2 [P1] SCR-102 적격심사 — 수정 필요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문제 1 | 항목명 영문 표시 — General Eligibility 등 한글로 변환 필요 (DB item_name 컬럼값 영문) |
| 문제 2 | [적합] 버튼 누락 — 해당없음/확인중만 보임. 이미 pass 상태라 숨겨진 건지 렌더링 누락인지 확인 필요 |
| 담당 | 철수 |

## 2.3 [P1] 사이드바 프로젝트 하위 메뉴 추가

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문제 | 프로젝트 상세 화면의 하위 메뉴(자격요건, 서류 체크리스트, VRB 등)가 사이드바에 없음. URL 직접 입력으로만 접근 가능 |
| 추가할 메뉴 | 자격요건 체크 / 서류 체크리스트 / 협력업체 관리 / VRB 심의 / 손익 계산 / 가격 시뮬레이터 |
| 담당 | 뽀동이 구현 → 철수 검증 |

## 2.4 [P1] DB 마이그레이션 — rfp_amendments 테이블 + rfp_documents 컬럼 추가

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작업 | DB 설계서 v1.1 기반 봉구에게 마이그레이션 지시 |
| 내용 1 | rfp_amendments 테이블 신규 생성 (정정공고/질의응답 관리) |
| 내용 2 | rfp_documents 컬럼 5개 추가 (seal_detected, seal_confidence, form_structure_match, form_issues, ai_visual_checked_at) |
| 프롬프트 | 하비(Claude)에게 요청하면 즉시 만들어 줌 |

## 2.5 [P2] 대시보드 SCR-001 미해결 리스크 테이블

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | 대시보드 화면 있음 (SCR-001 기본 구현) |
| 추가 필요 | 미해결 리스크 테이블 — danger/warning/info 분류, 해결 버튼 클릭 시 실시간 반영 |
| 담당 | 뽀동이 구현 → 철수 검증 |

# 3. 에이전트 역할 분담 (오늘 확정)

| 에이전트 | 역할 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 철수 | 인증/세션 관련 작업 전담 + 뽀동이 결과물 검증·버그 수정 | 오늘부터 검증 담당으로 확정 |
| 봉구 | DB 마이그레이션·RLS·트리거 전담 | rfp_ 접두어 테이블 |
| 방울이 | Next.js API Route 전담 | 봉구 완료 후 시작 |
| 뽀동이 | 화면 구현 전담 (버그 수정은 철수에게) | 구현 후 철수 검증 필수 |

# 4. 로컬 실행 방법 (집 MacBook)

## 4.1 최초 설치

- git clone https://github.com/LIMSUKYONG/rfp-portal

- cd rfp-portal

- npm install

- .env.local 파일 생성 — Desktop/sales-portal/.env.local 내용 그대로 복사

- npm run dev

## 4.2 매일 작업 시작

- cd rfp-portal

- git pull

- npm run dev

- claude --dangerously-skip-permissions

# 5. 환경변수 (.env.local)

GitHub에 올라가지 않음. 직접 생성 필요. sales-portal .env.local에서 복사.

| 변수명 | 값 |
| --- | --- |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | https://xdoqrmmcwnvhyblvbqqc.supabase.co |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | sales-portal .env.local에서 복사 |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | sales-portal .env.local에서 복사 (절대 GitHub 업로드 금지) |

# 6. 주요 URL

| 구분 | URL |
| --- | --- |
| 로컬 서버 | http://localhost:3001 또는 3002 (포트 자동 증가) |
| GitHub | github.com/LIMSUKYONG/rfp-portal |
| Supabase | https://supabase.com/dashboard/project/xdoqrmmcwnvhyblvbqqc |
| Telegram 봇 | @Handysoftsalesbot |

— 문서 끝 —  |  RFP 입찰 자동화 시스템  |  2026-06-04